|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qui ? | Mathis | Lucas | Geoffrey | Décisions prises |
| Quoi ? |  |  |  |  |
| Maquette Balsamiq appli web | X |  |  | Mathis a pris la décision de finir la maquette Balsamiq en cette fin de semaine afin de commencer à réaliser le site web |
| Définition du Logo |  | X | X | Le logo a été choisi et est terminé |
| Définition du Nom |  | X |  | Un nom a été trouvé (Click’N Cook) |
| Planification des taches |  |  | X | La planification des taches a été réalisé sur Glo (GitKraken) |
| Chiffrages financier du dev |  |  | X | Le Chiffrages a été réalisé et nous avons obtenu un montant de 14625 € |
| Charte graphique | X |  | X | La charte graphique a été réalisée et nous avons adapté tous nos documents en fonction de cette dernière |
| Descriptif fonctionnel partie C |  | X | X | Le descriptif fonctionnel de la partie C a été réalisé en fonction du QR Code |
| Descriptif fonctionnel appli web |  |  | X | Le descriptif de l’appli WEB a été réalisé en fonction du plan du site (arborescence) |
| MCD | X | X | X | Le MCD de la mission 1 a été réalisé avec tout le monde en se basant sur le sujet. |
| QR Code |  | X |  | LE QR Code a été réalisé en plus d’une semaine il manque encore 1 partie de ce QR Code. Lucas a pris la décision de le faire en 1 semaine. |
| Api Curl | X |  |  | L’api Curl est reliée directement au QR Code par conséquent elle a déjà été réalisée en partie et sera ajoutée au QR Code plus tard. |
| Diagramme de Gantt |  |  | X | Le diagramme a été réalisé pour toutes la mission 3 (Réseau) |
| Matrice RACI | X | X | X | La matrice RACI permets de se repérer dans le projet. |

Thème de la prochaine réunion : Etape intermédiaire

Date de cette dernière : Samedi 28/03/2020