Qui ?

* Mathis
* Lucas
* Geoffrey

Quoi ?

* Mathis a fini les mockups du site WEB, a commencé à réaliser la partie WEB (design, page de connexion).
* Lucas a réalisé et configuré le FAI, toute l’infrastructure ESXi, réseau, switch est terminée et le VPN est en cours de configuration.
* Geoffrey a réalisé une partie du WebGL, le design et a réalisé toutes les recherches nécessaires à la construction de ce dernier.

Décisions prises :

* Mathis réalisera environ 40% de l’application WEB.
* Lucas regardera comment réaliser la maquette sur EVE-NG et poursuivra le QR Code.
* Geoffrey compte poursuivre le WebGL ainsi que regarder la maquette sur EVE-NG.

Thème de la prochaine réunion : État d’avancement sur l’application WEB, la maquette sur EVE-NG, le QR Code ainsi que la présentation du site par le WebGL

Date de cette dernière : 11/04/2020