Qui ?

* Mathis
* Lucas
* Geoffrey

Quoi ?

* Mathis a finis le CSS, et a finis a 95% la gestion des camions.
* Lucas a commencé le Curl et a finis le réseau hors IpSec
* Geoffrey a progressé sur la page d’approvisionnements ainsi que l’historique.

Décisions prises :

* Mathis finira les pages web de la mission 1
* Lucas finira le réseau et continuera de regarder le curl
* Geoffrey finira les pages web de la mission 1

Thème de la prochaine réunion : État d’avancement sur l’application WEB, le C

Date de cette dernière : 23/05/2020