Qui ?

* Mathis
* Lucas
* Geoffrey

Quoi ?

* Mathis a réalisé 90% des mockup du site WEB
* Lucas a installer l’ESXi et a également réalisé sa configuration, il a également installé 3 Vm Linux Fonctionnel
* Geoffrey a envoyé un mail à Mr Sananes pur avoir davantage d’information sur la maquette EVE-NG et a également réfléchi à la façon de faire une présentation du site en WebGL

Décisions prises :

* Mathis réalisera l’application web très prochainement
* Lucas a décidé de réaliser pour la prochaine fois le FAI, ainsi que le VPN en cours de configuration
* Geoffrey réalisera pour la prochaine fois une maquette en WebGL ainsi que la maquette sur EVE-NG si les conditions le permettent

Thème de la prochaine réunion : État d’avancement sur le site Web, la partie réseau ainsi que la présentation du site par le WebGL

Date de cette dernière : 04/04/2020